附件

鲤城区文商旅高质量发展行动项目清单

| 重点任务 | 序号 | 项目名称 | 建设规模及名称 | 责任单位 | 完成年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、坚持规划为先，构建文商旅发展新格局 | 1 | 城南最宋元历史文化街区项目 | 分期分段规划实施，短期打造以旧南门沿宫塔巷-熬旋宫-黄帝宫至天后宫、德济门广场这一圈，打造海港闽南美食文化集聚区。中期，加快聚宝街和青龙巷在内的34条街巷综合提升，复现宋元“金青龙，银聚宝”的商贸盛景，打造海贸核心体验区。 | 临江街道 区商务局 区文旅局 | 2027年 |  |
|  | 2 | 泉州古城西大门龙头山重要文化门户 | 加快改造提升龙头山文化展示区、溪后池高端住宿区、麻纺厂商业艺术区、甲第门国潮街区，打造海丝门户起点标志区和首发首秀经济的发展要地。 | 鲤中街道 区文投集团 | 2027年 |  |
|  | 3 | 泉州古城北大门“刺桐万象”沉浸式文旅博物馆 | 把刺桐时代村偶遇世界因为刺桐、小山丛竹、府城隍庙串联起来，通过多维度的文化体验、科技赋能和业态融合，把泉州古城北大门区域打造成“闽南生活博物馆”。 | 开元街道 区文旅局 | 2027年 |  |
|  | 4 | 泉州古城东大门闽台文化交流基地 | 以施琅故宅、万正色故居、洪氏大宗祠、承天寺、关岳庙等一批涉台文物为载体，打造对台文化交流心。 | 鲤中街道 区文旅局 区台办 | 2027年 |  |
|  | 5 | 泉州古城中部“海丝之心·多元共生”文旅地标 | 通过挖掘发挥府文庙、清净寺、后城、涂门街一带的多元文化底蕴和整合活化丰富的世遗文化资源，还原“宋元古城”规制，打造世界级文旅地标。 | 海滨街道 区文旅局 鲤城区文投集团 | 2027年 |  |
| 一、坚持规划为先，构建文商旅发展新格局 | 6 | 泉州演艺剧场综合体及商业配套街区项目 | 项目位于浮桥街道岐山社区，用地面积约63400.7平方米（约合95.1亩），主要建设剧场、酒店及商业。总建筑面积约20.1万平方米，其中计容面积约12.36万平方米(酒店约5.2万平方米，商业约3.6万平方米，剧场约3.25万平方米），地下室约7.1万平方米，车位约900个。 | 浮桥街道 金龙街道 区文投集团 | 2027年 |  |
|  | 7 | 王宫华侨历史文化街区 | 项目位于江南街道王宫社区，总用地面积约117.11亩，主要建筑面积约2.48万平方米。拟招引专业第三方运营力量，打造侨二代、三代回归新桥头，发挥以侨引侨招商引资新亮点。 | 江南街道 区文投集团 | 2026年 |  |
|  | 8 | 鲤城滨江总部区 | 总建筑面积68万平方米，建设滨江1号广场（1#地块）、锦江城市广场（2#地块）、江南云景大厦（3#地块）、鲤商大厦（4#地块）、富华广场（5#地块）、富丽广场（6#地块）、中闽百汇大厦（8#地块）、星龙总部大厦（9#地块）、中展望总部大厦（10#地块）等9个总部大楼以及泉州滨江资产管理中心和滨江总部广场（7#、11#地块）2个公共配套项目。 | 滨江总部办 区住建局 浮桥街道 | 2026年 |  |
|  | 9 | 紫帽山研学基地 | 项目选址于紫帽山龙岭社区，占地总面积1000亩，是集自然探索、历史文化学习、红色教育及劳动实践于一体的综合性研学胜地。项目设有果蔬种植区、研学交流会所区及住宿区。果蔬种植区占地约900亩。研学交流会所区包含学术交流与休闲娱乐功能，配备 会议室、餐厅等附属配套设施。住宿区则提供现代化宿舍，生活设施齐全。 | 金龙街道 | 2027年 |  |
| 一、坚持规划为先，构建文商旅发展新格局 | 10 | 泉州龙岭乡村振兴发展项目 | 泉州龙岭乡村振兴发展项目预计改造修缮（收储）总建筑面积22216平方米，预计景观提升面积10252平方米。建设改造龙岭爱国主义教育基地，建设生态文艺区，龙岭记忆区，国风民俗区，一条花街，三条鲜花小巷，开发民宿集群、休闲观光配套等。 | 金龙街道 区文投集团 | 2027年 |  |
|  | 11 | 乌石山公园一期 | 工程内容包括6千米主园路及两侧景观工程，服务配套设施等，用地面积约40公顷等。 | 区住建局 区城管局 江南街道 金龙街道 | 2027年 |  |
| 二、坚持项目为王，实施重大项目引育行动 | 12 | 鲤城区旅游接待载体提升改造项目 | 对酒店滚动进行新建、更新、装修改造、资产激活等，包括希尔顿花园酒店、花间堂酒店（原省五建总部大楼）、悦源行馆（水务西街办公楼改造项目）、英迪格酒店（原泉州商务大厦）、福朋喜来登（原煌帆大厦）、八一酒店改扩建、新华侨大厦（鲤城酒店及周边用地）。 | 各街道办事处 区文旅局 | 2027年 |  |
|  | 13 | 李贽故居高端文化区 | 项目规划总占地面积约2.24万平方米，以李贽故居为中心点，东至横街尾青龙巷口，西至中山南路，南至宫塔巷、聚宝街、横街沿线，北至德济门遗传广场。李贽纪念馆选址（原德济门饭庄，占地面积825.7㎡），周边民宅（130栋，占地面积117000㎡，建筑面积28297㎡），改造成集教育、旅游、文创、学术、住宿、美食于一体的名人故居文化综合型街区，打造泉州古城的重要文化地标。 | 区委宣传部 临江街道 | 2030年 |  |
| 二、坚持项目为王，实施重大项目引育行动 | 14 | “群众剧院”片区综合体项目 | 占地约26亩，建筑面积约2.4万平方米。对原群众剧院及周围片区进行提升改造，打造成集公共艺术展、演绎剧场、主题餐饮、艺术民宿、工艺美术产业为一体的艺术文化中心。 | 临江街道 区文旅局 | 2030年 |  |
|  | 15 | 施琅故居及周边环境提升工程 | 为保护全国重点文保单位施琅故宅，收储施琅故宅及周边房屋，抢救性修复文物本体，提升周边环境。 | 区文旅局 鲤中街道 | 2030年 |  |
|  | 16 | 世界遗产点及周边保护提升项目 | ①拟对市舶司遗址周边进行环境整治，对市舶司申遗点周边房屋包括公产进行征收，东起中山路，西至竹街，南起水门巷，北至马坂巷范围，面积约10000平方米。②拟结合南外宗正司遗址保护打造省级考古遗址公园。 | 区文旅局 鲤中街道 海滨街道 临江街道 | 2029年 |  |
|  | 17 | 刺桐·戏剧古厝项目 | 《戏剧古厝》旅游演艺项目位于泉州市刺桐时代村，以泉州非物质文化遗产和戏剧文化作为核心，结合现代高科技数字化技术，采用“艺术与高科技相结合”的创新方法，打造沉浸式精品演出，填补泉州大型旅游演艺的空白。 | 开元街道 区文旅局 | 2028年 |  |
|  | 18 | 东南亚风情街区项目 | 分三期实施，一期"东南亚风情一条街"，依托中山南路283-291号打造“马来西亚文化展示馆”、“马来西亚风物馆”、“南洋风情精品酒店”；二期"马六甲风情一条街"，选址旧麻纺织厂及溪后池工业区，占地71.8亩，打造富有主题酒店、风情演艺等业态的高端商业街区；三期"马来西亚娘惹文创园"，依托平水庙停车场8亩地块建设，及改造建筑面积6000平方米，涵盖文化展馆、主题民宿和酒吧业态。 | 开元街道 临江街道 区文旅局 | 2029年 |  |
| 二、坚持项目为王，实施重大项目引育行动 | 19 | 街巷文旅夜经济项目 | 进一步丰富三朝巷、指挥巷、玉犀巷业态，引进观光、餐饮、娱乐、演艺、非遗展示、地方老字号、传统手工艺、文化创意、购物、住宿、休闲、电影放映等业态，打造夜购物、夜美食、夜休闲、夜旅游、夜娱乐、夜健身等多样业态的集聚区。 | 区商务局 区文旅局 鲤中街道 | 2027年 |  |
| 三、坚持产品为本，开发全域旅游特色产品 | 20 | 中山路商圈提升项目 | 面向消费者、经营者、运营机构及政府打造服务四方的智慧应用平台 ，并在商圈增设相关智慧化设施，打造智慧化场景。加强商圈的运营管理，促进消费业态提升。推进中山南路改造提升。 | 区商务局 区文投集团 中山路商圈管委会 海滨街道 鲤中街道 临江街道 | 2030年 |  |
|  | 21 | 古早味美食街区 | 项目拟以水门巷、胭脂巷等为载体打造“古鲤食光城”美食街区，一是以胭脂巷49间店面为主体，引入本地特色美食，串联胭脂巷拐角空地、祖闾苏民居打造“夜宴鲤巷”集市。二是对水门巷进行环境整治提升，整合原有传统小吃业态，打造“巷往岁时”古早味美食街区。目前街道已推动城市印象公司完成初步方案设计，正在对接商业运营公司加快项目推进。 | 海滨街道 | 2028年 |  |
| 三、坚持产品为本，开发全域旅游特色产品 | 22 | “海丝盛景”宋元美食城项目 | 宋元美食城项目是依托鲤城总部经济区商业资产,并由 10#地块为首要发起基地,项目以宋元商贸文化为主题,结合泉州申创“世界美食之都”的战略目标,打造国内首个以“宋元泉州商埠”为原型的沉浸式餐饮文旅综合体,成为泉州美食展示的窗口和场景式文化美食体验的地标。 | 浮桥街道 | 2026年 |  |
|  | 23 | “泉之旅”伴手礼集散中心 | 项目计划利用江滨北路防洪堤300多间空厢，以明清时期泉州“古厝娶某”仪式表演为纽带，加持千余家旅行社及世界旅游联盟的旅游资源，建立线上线下一站式“大泉州伴手礼”集散地。运管中心依托伴手礼平台，向商旅游客营销推广，通过线下、线上平台途径开展业务，包括窗口展示零售业务、直营供应链业务、批发、海外宣传对接出口业务。 | 海滨街道 | 2027年 |  |
| 四、坚持服务为本，做优品质高效大服务 | 24 | 古城讲解员队伍建设 | 培养建设文旅人才队伍，指导泉州开元寺成立泉州大开元寺景区导游讲解队伍，开展泉州工艺美术厂专题讲解培训，举办2025年泉州古城讲解员技能提升培训班，培养和储备一批热爱古城、了解古城并能够讲好古城故事的优秀讲解员，切实提升泉州古城讲解接待水平。 | 区文旅局 | 2027年 |  |
|  | 25 | “一键通.旅友小屋”暖心驿站项目 | 项目以游客服务中心、民宿、文化空间为服务基地，打造50个“一键通”旅友小屋，为市民游客提供一键式旅游咨询、投诉即办、导游预约、宣传推介等便捷舒心的旅游公共服务。 | 区文旅局 | 2027年 |  |